Laboratorio 1 - Introducción a MS Project
Paulino Esteban Bermúdez R.

Práctica 1. Introducción a MS Project
Lista de tareas inicial.

1. Modificación de la lista de tareas inicial.
  1. Insertar nueva tarea con 2 días antes de ‘imprimir carta’

  1. Desplazar la tarea 3 ‘imprimir carta’ detrás de la tarea 5: ‘preparar carta’

  1. Eliminar tarea 7. ‘Imprimir menú’

1. Esquematización de las tareas del proyecto.
  1. Modificar el proyecto actual para incluir la siguiente lista de actividades.

  1. Insertar una nueva tarea 1. ‘Reunión de accionistas’, y luego aplicar sangría a las tareas de la 2 a la 20.

  1. Esquematizar la lista de tareas en tres grupos. Sangría de tareas de:
    1. La 3 a la 6
    2. La 8 a la 13
    3. La 15 a la 19

  1. Ocultar las subtareas de resumen 7: ‘Carta de notificación’ , y de la tarea de resumen 14: ‘Detalles de la reunión’. Para ello, colapsar dichas tareas resumen.

  1. Mostrar de nuevo el esquema completo.

1. Insertar tareas repetitivas.
  1. En paralelo, durante la realización del proyecto se programarán reuniones de seguimiento todos los lunes cada semana con los responsables de la planificación (de una duración de 4 horas) para un seguimiento de los avances en los preparativos de la reunión de accionistas.

  1. Por otro lado, se programan pequeñas reuniones en a la segunda semana de cada mes (los lunes) con el directivo jefe de la empresa (6 horas de duración) para presentar el seguimiento del proyecto.
  2. Estas reuniones se mantienen hasta que el proyecto ha finalizado y se anidarán dentro de la tarea 1: “Reunión de accionistas”

1. Numeración de la estructura de descomposición del trabajo (EDT)
  1. Incluir la columna EDT en la hora de tareas

Poner en modo de programación automática todas las tareas (incluidas tareas resumen)